|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Công việc** | **Mô tả** | **Thời gian** |
| Nghiên cứu sơ lược về đề tài | Tìm hiểu sơ lược về các bài toán được đặt ra, tìm hiểu về các từ khóa chính (keyword) trong đề bài | 1 tuần |
| Tìm hiểu, thống kê dịch vụ | Tìm kiếm các nhà cung cấp đám mây và các dịch cụ của các nhà cung cấp | 2 tuần |
| Thiết kế hệ thống đánh giá | Từ những thông tin dịch vụ thống kê được xây dựng nên các tiêu chí đánh giá chung | 2 tuần |
| Phân tích thiết kế hệ thống | Mô tả làm rõ các yêu cầu, chức năng có trong hệ thống | 2 tuần |
| Tìm hiểu công nghệ | Nghiên cứu, tìm hiểu chọn công nghệ phù hợp với project | 1 tuần |
| Cài đặt các công nghệ | Cài đặt các công nghệ cần thiết cho dự án, xử lí các vấn đề trục trặc trong việc cài đặt | 2 tuần |
| Xây dựng cơ sở dữ liệu | Tái phân tích và thiết kế kiểu dữ liệu để cài đặt cho cơ sở dữ liệu | 2 tuần |
| Xây dựng hệ thống đánh giá | Xây dựng các bản hệ thống đánh giá để đưa ra những tùy chọn và nhà cung cấp tốt nhất dựa trên yêu cầu của người dùng | 5 tuần |
| Đưa ra kịch bản kiểm thử | Xây dựng kịch bản kiểm thử để kiểm tra các lỗi trong quá trình sử dụng | 1 tuần |
| Sửa lỗi, cải tiến code | Sửa những lỗi cũ và thêm số tính năng | 1 tuần |